| СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение» ____ Авхадиев М.М. «_____»__________________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ООО «Тимирязевское» ____ Петров А.Г. «_____»__________________ 2013 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2013-2014 годов

| №№ пп | Адрес (наименование населённого пункта, улицы, № дома) | Вид работы | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость работ, рублей | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону | % Выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало работ (число, месяц) | Окон-чание работ (число, месяц) |  |  |
| п.Тимирязевский |
| 1 | ул. Институтская, 15 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 01.06.13 | 08.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 2 | ул. Институтская, 17 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 07.06.13 | 10.06.13 | ООО «Тимирязевское» |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 3 | ул. Институтская, 21 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 6 000 | 01.07.13 | 04.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 13.06.13 | 15.06.13 | ООО «Тимирязевское» |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 4 | ул. Институтская, 23 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 5 | ул. Институтская, 25 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 21.06.13 | 23.06.13 | ООО «Тимирязевское» |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 6 | ул. Институтская, 26 | Ремонт ДВК | шт | 2 | 17 500 | 21.06.13 | 23.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 24.06.13 | 28.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 80 | 40 000 | 01.06.13 | 10.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 7 | ул. Капитана Каравашкина, 10 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 8 | ул. Капитана Каравашкина, 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 5 200 | 25.06.13 | 27.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 15 000 | 16.05.13 | 31.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 80 | 40 000 | 01.06.13 | 10.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 9 | ул. Капитана Каравашкина, 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 4 000 | 29.06.13 | 04.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 80 | 40 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 10 | ул. Капитана Каравашкина, 15 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 05.07.13 | 07.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 6 000 | 20.04.13 | 01.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 11 | ул. Капитана Каравашкина, 16 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 30 000 | 20.04.13 | 01.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 42 000 | 01.06.13 | 10.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 12 | ул. Капитана Каравашкина, 17 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 23 500 | 23.05.13 | 26.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 45 | 13 500 | 20.04.13 | 01.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 13 | ул. Капитана Каравашкина, 19 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 210 | 100 000 | 27.05.13 | 31.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 330 | 100 000 | 20.04.13 | 01.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт ДВК | шт | 4 | 20 0000 | 21.06.13 | 23.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 14 | ул. Капитана Каравашкина, 21 | Ремонт придомовой территории | м.п. | 45 | 14 000 | 07.06.13 | 10.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 15 | ул. Капитана Каравашкина, 33 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 23 500 | 25.05.13 | 31.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 16 | ул. Молодежная,1 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30 | 9 600 | 08.07.13 | 13.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 17 | ул. Молодежная,3 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 18 | ул. Молодежная,5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 15 000 | 07.06.13 | 10.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 19 | ул. Школьная, 1 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 08.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 14.07.13 | 19.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 80 | 40 000 | 05.06.13 | 16.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 20 | ул. Школьная, 3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 23 500 | 03.05.13 | 06.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 21 | ул. Школьная, 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 13.05.13 | 20.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей и замена ввода в дом | м.п | 65 | 30 000 | 05.06.13 | 15.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 22 | ул. Школьная, 6 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 47 000 | 10.05.13 | 12.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 16 200 | 20 07 13 | 02.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт оконных блоков | шт | 1 | 14 0000 | 01.06.13 | 06.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт карниза | м2 | 2 | 10 000 | 01.07.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 23 | ул. Школьная, 7 | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 42 000 | 08.06.13 | 09.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 10 | 15 000 | 03.05.13 | 13.05.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 24 | ул. Школьная, 16 | Ремонт козырька | м2 | 2 | 1 500 | 28.06.13 | 01.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  | ИТОГО по п.Тимирязевский |  |  |  | 1 352 000 |  |  |  |  |
| п.ст.Лаишевка |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Тимирязевское» |
| 25 | ул.Центральная, 1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 20.07.13 | 25.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подъездной двери | шт | 2 | 2 400 | 03.08.13 | 04.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 26 | ул.Центральная, 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 3 400 | 26.07.13 | 29.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 27 | ул.Центральная, 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 8 200 | 01.08.13 | 02.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 28 | ул.Центральная, 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 03.08.13 | 05.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт карниза | м2 | 5 | 17 000 | 01.08.13 | 05.08.13 | ООО «Тимирязевское» |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | Петров А. Г. |  |
| 29 | ул.Центральная, 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 08.08.13 | 10.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 50 | 35 000 | 03.06.13 | 13.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 30 | ул.Центральная, 6 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 11.08.13 | 15.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 31 | ул.Центральная, 7 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 16.08.13 | 18.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 32 | ул.Центральная, 8 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 19.08.13 | 23.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 33 | ул.Центральная, 9 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 24.08.13 | 25.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 34 | ул.Центральная, 10 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 23 500 | 26.08.13 | 29.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт карниза | м2 | 2 | 7 100 | 01.08.13 | 16.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| ИТОГО по п.ст.Лаишевка |  |  |  | 418 600 |  |  |  |  |
| п.Н.Бирючевка |
| 35 | ул.Гагарина, 1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 30.08.13 | 31.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 85 | 25 500 | 04.08.13 | 08.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 100 | 50 000 | 01.07.13 | 10.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 36 | ул.Гагарина, 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 01.09.13 | 02.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена входной подъездной двери | шт | 2 | 7 000 | 17.08.13 | 17.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 220 | 66 000 | 05.07.13 | 06.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 21 656 | 09.08.13 | 10.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 100 | 50 000 | 01.07.13 | 10.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 37 | ул.Гагарина, 6 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 23 500 | 11.08.13 | 12.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 50 | 30 000 | 14.07.13 | 19.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 38 | ул.Гагарина,8 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 23 500 | 05.09.13 | 05.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 50 | 30 000 | 14.07.13 | 19.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 39 | ул.Гагарина,10 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 47 000 | 06.09.13 | 06.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 20 | 20 000 | 09.07.13 | 13.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 20 | 30 000 | 14.07.13 | 19.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 40 | ул.Советская, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 640 | 192 000 | 07.07.13 | 11.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 47 000 | 07.09.13 | 09.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 41 | ул.Советская, 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 09.09.13 | 12.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 42 | ул.Советская, 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 160 | 48 000 | 09.09.13 | 11.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 43 | ул.Советская, 5 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 23 500 | 12.09.13 | 13.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 30 | 35 000 | 14.07.13 | 19.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 44 | ул. Школьная, 2 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 |  |  |
| 45 | ул. Школьная, 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 01.06.13 | 05.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 46 | ул. Школьная, 6 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 15.09.13 | 15.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт дверных блоков | шт | 2 | 4 500 | 01.06.13 | 05.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 47 | ул. Школьная, 8 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| ИТОГО по п.Н.Бирючевка |  |  |  | 1 136 156 |  |  | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| д.Михайловка |
| 48 | ул.Советская, 2 | Ремонт балконной плиты | шт | 1 | 5 000 | 01.07.13 | 10.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт эл. проводки | м.п. | 50 | 17 000 | 01.06.13 | 10.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 49 | ул.Советская, 5 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 50 | ул.Советская, 7 | Замена дверных блоков | шт | 2 | 25 000 | 01.06.13 | 05.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| ИТОГО по д.Михайловка |  |  |  | 101 000 |  |  |  |  |
| с.Н.Урень |
| 51 | ул.Мира, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 140 | 49 000 | 19.07.13 | 25.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 15 | 8 700 | 09.07.13 | 13.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 16.09.13 | 19.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 52 | ул.Мира, 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 140 | 49 000 | 26.07.13 | 29.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт козырька | шт | 1 | 2 300 | 02.09.13 | 02.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 5 300 | 20.09.13 | 21.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| 53 | ул.Мира, 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 140 | 49 000 | 01.08.13 | 03.08.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п. | 50 | 35 000 | 09.07.13 | 13.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п. | 50 | 30 000 | 14.07.13 | 19.07.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 22.09.13 | 26.09.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | 8 000 | 15.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.13 | 01.12.13 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. |  |
| ИТОГО по с.Н.Урень |  |  |  | 328 300 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 3 338 056 |  |  |  |  |